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台山市水利局
2026年9月
为系统提升“十五五”时期台山市水安全保障能力，推动台山市水利现代化水平走在江门市前列，现结合实际编制本实施方案，实施方案期限为2026年至2030年。
一、总体要求
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述。完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实省委“1310”具体部署，以“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美广东生态建设为引领，聚力实施“651”江门水利高质量发展蓝图。
围绕保障台山水安全目标和绿美台山生态建设任务，统筹水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、水经济、水管护“七水共治”，着力提升防洪减灾、水资源节约集约利用、乡村振兴供水保障、河湖生态保护治理、水利数字化治理能力。构建“四纵三横、多道多渠、一枢十库、六网融合、水美台山”的现代化水网，有效衔接省级、市级水网，为台山市建设成为先进制造新高地、海洋经济增长极、现代农业示范区、华侨文化展示地提供有力水安全保障。
（二）发展目标
到2030年，水利高质量发展取得新进展，构建安全牢固、生态和谐、空间均衡、适度超前的现代化水利工程体系，以及系统完备、运行高效、管控有力、智慧融合的现代化水利治理体系，水安全保障能力有效提升，绿色水经济活力全面激活，水利支撑社会经济高质量发展作用明显增强。
1.防灾减灾体系更加安全牢固。洪水风险管理体系逐步完善，逐步形成体系完备、标准适宜、安全可靠、协调配套的现代防洪减灾体系，山洪灾害监测预警及应急协同处置能力进一步增强，保障台山市城乡防洪排涝安全。
2.水资源保障格局更加均衡完善。多源互济、互联互通、统筹调配的水资源配置格局基本形成，城乡一体化供水格局更加均衡完善，城乡供水安全保障水平与应急能力显著提升。
3.乡村振兴水利保障更加强劲有力。农村供水基础设施短板全面补齐，农村供水保障体系进一步健全。灌排通畅、调度高效、生态优美、管理智能的现代化灌溉体系基本建成农村水利工程设施管护水平提升，农村水系综合治理取得显著成效。
4.河湖生态环境更加绿美健康。河湖长制深化推进，河湖管护水平提升，全域幸福河湖建设初见成效，生态绿色、河湖健康、人水和谐的水生态保护格局基本形成。
5.水利监管水平更加智能高效。全面感知、融合高效、协同智能的智慧水利体系基本建成，数字孪生流域、工程、水网、灌区基本实现，智能化、精细化监管水平显著提升。
6.水利现代化治理能力进一步增强。水利重点领域和关键环节改革持续深化，重大水利工程建设、运行、管理体制机制健全，探索水生态产品价值实现机制。
（三）主要指标
台山市水利发展“十五五”规划指标体系
	序号
	主要指标
	单位
	现状年
(2025 年)
	规划年
(2030 年)
	指标属性

	1
	江海堤防达标率
	%
	90
	90
	预期性

	2
	县级以上城区防洪达标率
	%
	/
	90
	预期性

	3
	用水总量
	亿 m³
	/
	[按上级下达要求]
	约束性

	
	其中：地下水取水总量
	亿 m³
	/
	[按上级下达要求]
	

	4
	万元 GDP 用水量下降
	%
	[按上级下达要求]
	[按上级下达要求]
	约束性

	
	其中：万元工业增加值用水量下降
	%
	[按上级下达要求]
	[按上级下达要求]
	约束性

	5
	非常规水利用量
	亿 m³
	[按上级下达要求]
	[按上级下达要求]
	约束性

	6
	新增水库库容
	亿 m³
	0
	0
	预期性

	7
	新增水利工程年供水能力
	亿 m³
	/
	0.5
	预期性

	8
	农田灌溉水有效利用系数
	/
	0.551
	[按上级下达要求]
	预期性

	9
	县级以上城区防洪达标率
	%
	/
	[按上级下达要求]
	预期性

	10
	规模化供水工程覆盖农村人口比例
	%
	95
	95
	预期性

	11
	水土保持率
	%
	[按上级下达要求]
	[按上级下达要求]
	预期性

	
	其中：新增水土流失治理面积
	km2
	[按上级下达要求]
	[按上级下达要求]
	预期性

	12
	重点河湖基本生态流量达标率
	%
	100
	[按上级下达要求]
	预期性

	13
	高质量建设碧道长度
	km
	65.4
	80
	预期性

	14
	重大水利工程数字化率
	%
	/
	75
	预期性

	15
	河流水文监测控制率
	%
	100
	100
	预期性

	16
	大中型水闸除险加固处置率
	%
	/
	100
	预期性

	17
	水经济产业规模占 GDP 比例
	%
	/
	[按上级下达要求]
	预期性



二、主要任务
（一）推进水旱灾害防御体系和能力现代化
1.完善防洪涝（潮）工程体系。系统推进江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）台山项目区，并对大隆洞河、新昌水、白沙水、川中河等4条河流实施治理。以沿海堤防达标提标建设为重点，着力提升抵御风暴潮等海洋灾害的能力，重点推进家寮海堤、浪湾海堤、广海湾海堤等海堤加固工程。持续实施病险水库与水闸除险加固，从根本上消除工程安全隐患。实施老旧水库改造提升、水步镇长坑水库及台山市72个重点山塘除险加固工程，完成烽火角水闸、铜鼓水闸、茭勒水闸等3座水闸重建，对大隆迳北洞水闸、八孔水闸、挞石水闸、白沙水闸等4座水闸进行除险加固。有序推进端芬镇、广海镇、赤溪镇及斗山镇4个片区涝区治理工程，通过清淤疏浚排水渠系、新建及重建排水泵站及水闸、加固护岸等措施有效解决涝区排水问题。
2.加快构建现代化雨水情监测预报体系。以流域为单元，构筑气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，优化水文站网布局。探索运用AI人工智能等先进技术，提升降雨预报数据与水文水动力模型耦合模拟效果，提高洪水预测精准度，拓宽预警覆盖面，精准靶向推送洪涝预警信息和应对措施，满足水灾害防御对水文监测项目、监测频次和数据报送时效的更高要求。
3.完善水旱灾害防御工作体系。加强水工程统一联合调度。完善责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”水灾害防御工作机制，实施河道、水库、闸泵等流域水工程统一联合调度。强化灾害防御责任落实和联防联控。明确水库大坝安全责任、小型水库防汛责任，落实防汛行政、技术、巡查“三个责任人”和水雨情测报、调度运用方案、防汛应急预案“三个重点环节”。加强洪涝调度管理。进一步完善防汛抗旱指挥系统，提升内河洪水灾害和旱情预报预警能力。同时制定科学合理的排涝调度方案，实现科学高效有序的调度。
4.完善水旱灾害风险管理机制。强化灾害风险常态化管理。开展水灾害综合风险普查，摸清风险隐患底数。定期开展水库、闸泵等工程设施隐患排查和安全鉴定，开展水库库容曲线复核，提升风险管控水平。提升水旱灾害应急处置能力。适时修编《台山市山洪灾害防御预案》等预案。加强应急预案演练，强化水利防汛抗旱物资储备，持续开展群测群防工作，加强防灾减灾知识宣传和科普教育，提升全民洪涝灾害风险防范意识。加强超标准洪水风险管理。基于洪水风险图，编制超标准洪水应急预案，重点加强城区、各大工业园区洪水风险区域避险安置方案，以应对气候变化导致的超标准洪涝事件，保障重要防洪保护对象免受洪水威胁。
	专栏 1 防洪能力提升建设项目

	1.河流治理工程：推进实施江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）台山项目区、台山市新昌水治理工程、台山市新昌水幸福河湖防洪安全补短板建设项目、白沙水右岸白沙镇段堤防加固工程、川中河护岸加固工程。
2.海堤工程：推进实施广海湾海堤加固工程、台山市家寮海堤达标加固工程、台山市浪湾海堤达标加固工程。
3.水库、山塘加固工程：实施台山市老旧水库改造提升项目、台山市重点山塘加固工程、水步镇长坑水库除险加固工程
4.病险水库水闸除险加固（重建）工程：推进实施达石水闸、八孔水闸、大隆迳北洞水闸、白沙水闸加固工程及烽火角水闸、铜鼓水闸、茭勒水闸重建工程。
5.农村涝区治理工程：实施江门台山市白沙镇易受淹镇综合整治项目、江门台山市赤溪镇易受淹镇综合整治项目、台山市防洪排涝综合整治项目、台山市涝区综合治理工程。


（二）持续优化水资源配置格局
1.强化水资源刚性约束。严格用水总量和强度双控，对工业、农业、生活等领域用水指标进行科学分解与动态监管。强化水资源论证与取水许可管理，将水资源承载能力作为产业布局、城乡建设的重要依据。深入实施节水行动，构建涵盖取水、用水、排水全流程的精细化管控体系。推进水权水价水市场改革，完善监测预警机制，依托信息化平台实时监控水资源开发利用情况，守牢水资源安全底线。在工业领域推广节水技术改造，农业领域扩大高效节水灌溉面积，生活领域推广节水器具，提升全社会节水水平。
2.加快区域水资源配置工程建设。以提高供水可靠性、安全性为目标，加强区内供水工程与重大水资源配置工程衔接。加快广海湾供水设施及管网建设，优化供水工程联合调度，提升水资源调配效率。推动城区水厂规模化升级改造，有序推进城乡供水一体化。推进非常规水利用，将再生水等非常规水纳入水资源统一配置，确保满足上级下达非常规水源利用量控制目标，构建区域多源用水格局。
3.加强调蓄工程和水源工程建设。以提升水资源调蓄、输水保障能力为目标，优先利用已建水库、引调水等骨干水源工程作为供水工程水源。实施台山市上下川岛小型引调水工程、水库清淤扩容工程，恢复水库有效防洪、兴利库容，增强水资源调控能力。
4.推动应急备用水源建设。构建多源共济、多向供水的水源格局。优化台山市水资源配置方案，在现有供水水源挖潜改造的基础上，统筹考虑在建和规划水源，缓解局部地区工程性缺水、资源性缺水的紧张局面，提高城乡供水安全保障程度和应急备用能力。

	专栏 2 水资源配置及保障建设项目

	1.水资源配置工程：实施台山市供水管网及配套设施改造工程、冲蒌镇供水管道引调水工程、台山市台城污水处理厂再生水利用与绿色赋能项目
2.调蓄工程和水源工程：实施台山市上下川岛小型引调水工程


（三）夯实乡村全面振兴水利保障基础
1.健全农村供水保障体系。增强农村供水保障能力。持续深化农村供水“三同五化”改造提升建设任务，推动农村供水从单元分散向规模集中转变。扩大集中规模化水厂的供水范围，搭建农村供水智慧管理平台，实现供水工程运行状态实时监控、故障预警和精准调度，推动农村供水从传统管理向数智化管理转变、从“有水喝”向“喝好水”转变。
2.加强灌区现代化建设和改造。加快广海湾大型灌区创建和大中型灌区续建配套与节水改造。重点实施陈坑水库灌区、响水潭水库灌区、猪乸潭水库灌区、南坑水库灌区续建配套与现代化改造工程，推进灌区基础设施现代化升级改造。
3.强化水库移民后期扶持。深入推进水库移民后期扶持，建设美丽家园，提升水库移民基础设施。以移民村为主体，以产业融合发展为重点，突出地域特色，支持移民村发展特色种植、养殖及乡村旅游等产业，培育新产业新业态。
4.强化农村水利设施管护。加强农村水利设施配套，推进修复小型水库、山塘、泵站等设施。完善水利设施管护机制，推进基层水利管理能力建设，落实管护责任，建立“政府主导、专业管护、群众参与”的管护模式，确保工程长期稳定发挥效益。
	专栏 3 乡村振兴水利基础建设项目

	1.农村供水工程：加快推进台山市农村供水“三同五化”改造提升工程
2.灌区现代化建设与改造工程：实施广海湾灌区续建配套与现代化改造工程、陈坑水库灌区等4宗中型灌区续建配套与现代化改造工程、台山市水利因素撂荒地整治项目。



（四）完善河湖生态保护治理体系
1.打造绿美碧带建设幸福河湖。推进万里碧道建设。在万里碧道建设基础上开展碧道建设，结合区域发展格局，升级打造集安澜生态水带、绿美景观林带、文化休闲带、滨水经济带于一体的多功能绿美碧带。开展幸福河湖建设，高标准完成台山市大隆洞河国家级幸福河湖建设。
2.加强水资源保护。严格地下水管控，落实地下水取用水总量、水位双控管理，严控地下水开采。严格执行建设项目水资源论证制度，强化规划水资源论证。完善水资源监测统计体系，加快取水口监测计量设施建设与升级改造，配齐计量监测设备。健全取用水计量管理制度，依法开展计量核查。持续推行用水统计调查制度，从严抓实用水统计各项管理工作。严格取水许可审批，规范取水许可事中事后监管。
3.实施河湖水生态修复。强化河湖生态流量保障。立足河湖水资源条件和生态保护需求，强化生态流量调度管理，完善生态流量泄放和监控设施，加强监督管理。持续推进河道清淤与生态修复。持续推进重点流域水环境综合整治和水生态治理修复工程，推动实施流域面积20～50km2 的农村水系综合整治，恢复和提升河道行洪能力。加快小水电站提质改造。开展设备更新升级、安全隐患排查整治及运维管理优化，补齐设施短板。强化河湖健康动态监测。以流域为单元，开展河湖健康评价、建立河湖健康档案、滚动编制“一河（湖）一策”和推动健康监测等工作，逐步建立河湖健康评价监测系统，为河湖生态保护修复提供科学支撑。
4.加大河湖管理保护力度。严格河湖水域岸线管控。建立健全水生态空间用途管控制度，严格水域岸线等水生态空间管控，依法划定河湖管理范围，明确涉水生态空间分区分类管控要求。推进河湖“清四乱”整治常态化规范化，遏制新增问题，恢复河湖水域岸线生态功能。推进河道、水库常态化保洁。对主要河道、水库进行保洁服务，建立健全巡查监督与考核评估机制，持续巩固河道“清漂”成效。强化大中型、小型水库工程设施养护，开展库区水面漂浮物及大坝背水坡杂草等常态化保洁清理，提升工程管护养护水平。加强河道采砂管理。规范河道采砂许可，对采砂区域开展常态化巡查。建立多部门联动机制，严厉打击非法采砂行为，加强采砂后河道生态修复，确保河势稳定与水生态健康。
5.系统推进水土流失综合防治与监管。推进水土流失综合治理。分类实施水土流失治理工程，开展重点区域小流域水土流失综合治理。强化水土保持智慧监管。优化水土保持监测站网布局，推行水土流失动态精准监测，推进现代信息技术与水土保持融合。建立完善水土保持监督检查与水行政综合执法的长效机制，加强宣传，增强全社会保护水土资源的意识和自觉性。
6.推进水文化水经济建设。推进水文化与水景观建设。依托生态人文景观长廊及滨海特色、乡村生态文化特色游径，串联沿线重要景观节点，增强滨水空间功能的开放性、贯通性、便民性和舒适性。依托南部优质滨海资源，打造滨海蓝色休闲风情带。充分挖掘现有工程及水景观建设，结合侨乡文化底蕴，打造“侨乡水韵”特色景观品牌。加快推进水美经济发展。强化水系周边文化资源的保护与利用，统筹现有资源建设高品质水岸空间，构建“特色文化+复合业态”的经济模式。打造特色水文化休闲游憩景观带、生态活力滨水经济带，探索发展水上运动、滨水文旅等相关水生态旅游融合产业。依托碧道沿线农业资源，打造绿色农业水长廊，发展休闲采摘、农事体验等产业，打造“水美台山”品牌。
	专栏 4 水生态保护与修复建设项目

	1.幸福河湖建设：完成大隆洞河幸福河湖建设项目
2.水土流失治理项目：实施台山市大隆洞河生态清洁小流域治理工程
3.农村水系综合整治工程：台山市全域农村水系综合整治工程
4.农村水污染治理工程：完成台山市污水处理设施及配套管网建设及提升改造项目


（五）推进数字孪生水利建设
1.推进监测感知体系建设。按照水文监测能力提升工程及“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动部署要求，对存在老化、破损等问题的水利工程配套水文设施实施智能化升级改造。依托物联网、大数据等先进技术构建智能感知体系，推进主要江河湖库一体化监控、小型水库雨水情和大坝安全监测设施建设、中小水电站生态流量监测、山洪监测体系升级改造、水资源监测感知网建设、水利工程运行管理监测感知网建设、水生态环境感知网建设等工作。
2.推进数字孪生工程建设。积极推动新建水利工程与数字孪生工程同步规划、同步建设、同步交付。实施大中型水库数字孪生建设工程，灌区数字孪生管理平台建设工程，实现水利工程全生命周期数字化管理。依托政务云平台搭建数字孪生水网综合管理平台，统筹推进水利数据治理、数据底板建设与模型平台搭建，实现洪涝安全精准管控、河湖全域综合监管、水资源科学合理调配，全面支撑水网高效运行。
	专栏 5 数字孪生水利建设项目

	1.水文监测能力提升工程:改建白沙水白沙水文站、那扶河那扶水文站，新建新昌水坂潭、石花、斗山河斗山水位站、新松水库水位站，新建中型水库入库、出库水文站各11个
2.水利工程感知能力及配套水文设施建设:实施水利工程安全监测设施建设项目



（六）深化水利重点领域改革
1.健全重大水利工程建设、运行、管理体制机制。推进水利工程全生命周期监管，压实各方主体责任，创新工程运管模式机制，完善建设、运行、管理模式，健全工程质量管理体系。强化水利工程建设监管，推行专业化工程建设运行模式，推进数字孪生工地建设，完善技术标准体系，推行项目法人建档立卡。强化水利工程运行监管，全面落实工程运行分级安全管理责任制，建立健全常态化除险加固和设施运维管护机制，全面推行安全运行管理标准化。强化水利工程智慧化管护，运用先进技术打造智慧化管护服务平台，完善管护机制，提升管护人员素质，搭建公众监督反馈信息模块。
2.深化水利投融资改革。创新投融资模式，充分利用超长期特别国债、地方政府专项债券、金融信贷资金，运用政府和社会资本合作（PPP）新机制，活用WOD等模式，鼓励和吸引更多社会资本参与水利基础设施建设。探索水利基础设施投资信托基金（REITs）试点，盘活存量水利资产。聚焦关键环节和领域，加大绿色水金融产品创新力度，推广“节水贷”“取水贷”等绿色金融模式，支持绿色债券发行，拓宽水利建设资金渠道。
3.健全水生态产品价值实现机制。配合推进水资源价格形成机制改革，优化完善水资源费、工程水费、自来水费定价机制，加快完善水价动态调整机制。配合推行水资源费改税，建立科学合理的税费收入分级分成制度。深入推进农业水价综合改革，建立健全相关机制。大力推广合同节水管理机制，建立节水转换水价核算体系。完善水土保持和水生态保护补偿制度，利用治水成果发展多元化水经济新业态，挖掘水生态产品价值。
4.落实水资源刚性约束制度。实行最严格水资源管理制度考核，严格实行用水总量和强度双控，对各领域用水指标进行科学分解与动态监管。强化水资源论证与取水许可管理，将水资源承载能力作为产业布局、城乡建设的重要依据。深入实施节水行动，构建全流程精细化管控体系。深化农业用水权改革，推进用水权改革配套制度落地见效，加快推进各类用水权交易开展,加强改革成效宣贯和宣传,形成一套可借鉴可推广的用水权改革台山经验。完善监测预警机制，依托信息化平台实时监控水资源开发利用情况，及时预警并采取措施。
5.全面强化河湖长制。健全完善河湖长制考核机制，层层压实各级河长责任。建立健全激励机制，压实完善“一河一策”治理方案。探索建立跨界河道联防联治机制，提升“流域+区域”协同治理水平。运用先进技术实现河湖动态监管全覆盖，持续落实河道、水库常态化保洁、河道非法采砂监管机制。建立健全公众参与机制，鼓励志愿者、民间河长加入河湖管护队伍，强化宣传引导，推动河湖长制从“有名”向“有实”“有能”“有效”转变。
6.健全水利新质生产力发展机制。推进打造高技术、高效能、高质量的水利新质生产力，建立健全技术、人才、制度等保障机制。强化水利科技创新引领，加强关键技术攻关研发和重大水利科技问题研究，推广应用AI人工智能、数字孪生等新技术。实施水利人才发展工程，推进人才引进及培育，畅通人才流通渠道，强化基层专业技术人才培养。深化体制机制改革，完善水利科技创新激励机制，以机制创新驱动水利新质生产力发展。
7.完善水治理体制机制法治体系建设。完善水利法规体系，坚持立改废释并举，加快制定和修订涉水地方性法规，完善重点领域指导性配套制度和政策。提高依法治水水平，严格执法监管和执法力度，加大对重点领域涉水违法行为的惩处力度。加强水政执法队伍建设，强化执法与刑事司法衔接，建立健全执法机制，推进多部门联合执法。加强法治宣传教育，提升全社会水法治意识。
8.完善水利基本公共服务制度体系。聚焦民生水利问题，构建多层次、广覆盖的公共服务制度体系。建立城乡一体化供水保障制度，推进农村供水提质增效工程，完善水质监测和应急供水机制。构建水生态公共服务制度，加强河湖生态修复与保护，建设亲水便民设施，发展水文化科普教育。通过完善投入保障、绩效评估、监督考核等配套制度，推动水利基本公共服务均等化、标准化、优质化。
	专栏 6 深化水利重点领域改革建设任务

	1.重要河湖生态流量保障：开展斗山河、深井水两宗生态流量保障工程。
2.河湖管护项目。持续开展河湖日常管护工作。
3.水土保持监管：持续开展生产建设项目扰动图斑现场复核，完成上级下达年度水土流失治理任务。



三、投资匡算与实施安排
（一）项目遴选
按照水安全保障“十五五”规划目标任务，遵循“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，综合考虑规划依据、开发利用条件、建设条件、前期工作基础等因素，遴选确定防洪能力提升工程、水资源配置及保障工程、乡村振兴水利基础工程、水生态保护与修复工程、数字孪生水利工程、深化水利重点领域改革等六大类水利建设项目，共计43项。其中台山市水利“十五五”规划重大项目为：烽火角水闸除险加固工程和台山市广海湾灌区续建配套与现代化改造工程。项目总投资为31.42亿元，其中“十五五”期间计划投资7.09亿元，占“十五五”投资43.28亿元的16.4%。
（二）投资匡算
规划涉及项目共43项，总投资83.79亿元，“十五五”期间投资43.28亿元，按不同建设任务分类，防洪能力提升工程投资23.45亿元，占“十五五”投资规模43.28亿元的54.2%；水资源配置及保障工程投资5.44亿元，占12.6%；乡村振兴水利基础工程投资9.09亿元，占21.0%；水生态保护与修复工程投资4.68亿元，占10.8%；数字孪生水利工程投资0.50亿元，占1.2%；深化水利重点领域改革投资0.12亿元，占0.3%。
（三）实施安排
规划期内按照轻重缓急、前期工作进展、实施效果预期等因素，优先安排现状问题突出、工程效益显著、群众急难愁盼、没有重大制约因素的防洪减灾、区域水资源配置、农村水利、水生态保护与修复等重大民生水利项目。对于存在争议、存在一定生态环境和社会影响的工程，进一步加强前期研究论证，确保成熟一项、开工一项。明确责任分工与实施步骤，强化项目监管与评估调整机制，确保规划目标顺利实现。
四、保障措施
（一）加强组织领导。建立健全分工明确的责任体系，明确有关部门组织分工，水利部门牵头做好与相关部门和单位的协调沟通与衔接，及时研究、解决规划建设中的重大问题，落实好各项相关工作，系统推进规划实施。
（二）创新体制机制。积极构建全链条治水管水机制，统筹各镇村建设、工业发展、农村治理等领域，推动涉水改革协同配合。建立河湖安全保护协作、跨部门跨镇域联合执法等体制机制，全面提升依法治水管理能力。
（三）加强资金投入。多元举措加强水利工程资金投入，积极拓宽资金筹措渠道。积极争取将规划重大项目纳入国家、省相关规划，争取中央、省、市级专项资金支持。探索PPP模式、WOD 模式吸引企业投资。合法合规、积极盘活水利资产，探索不动产投资信托基金和资产证券化等融资手段。
（四）加强要素保障。加强与国土空间规划、水利基础设施空间布局规划、“三线一单”生态环境分区管控方案等的衔接，科学布局全市重要水利基础设施，加强在立项、资金、用地、用海、用林、生态等方面的要素保障。
（五）加强科技创新。加强水利科技问题研究，系统突破水灾害防御、水资源保障、水工程安全等科技瓶颈。加强水利科技创新管用实用成果推广应用，充分利用现代先进信息化技术，提高重大水利工程数字化、智能化管理和决策水平。
（六）加大宣传力度。加大对规划的宣传力度，及时总结规划项目建设的典型经验和做法，加强宣传推广，凝聚社会共识，营造各方支持建设的良好氛围，形成治水兴水合力。












— 1 —

	台山市水利发展“十五五”实施方案项目表（征求意见稿）

	序号
	项目名称
	建设性质
	实施计划
	主要建设内容
	资金来源
	已列入规划
	总投资
	“十四五”完成投资
	“十五五”投资

	
	总投资
	
	
	
	
	
	837944.07 
	23615.00 
	432836.37 

	一
	防洪能力提升
	
	
	
	
	
	372209.74 
	0.00 
	234477.04 

	（一）
	河流治理工程
	
	
	
	
	
	40814.00 
	0.00 
	24107.00 

	1
	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）台山项目区
	改扩建
	2028-2035
	治理河段：白宵河、冲口河、大冲河、客水河、大隆洞河、端芬河、斗山河、四九河、塘虾河
	财政
	《江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（二期）可研》
	22182.00 
	0.00 
	11091.00 

	2
	台山市新昌水治理工程
	改扩建
	2028-2035
	四九圩~上南村桥两岸护岸加固3.2km；合水水闸上游未设护岸段岸坡整治两岸5km；新宁水闸~白沙镇两岸岸坡整治14km。
	财政
	《江门市中小河流治理总体方案》
	11616.00 
	0.00 
	6000.00 

	3
	台山市新昌水幸福河湖防洪安全补短板建设项目
	改扩建
	2027-2028
	治理河长1.4km，包括新建堤防及护岸。拆除重建1m圆管涵一座，3m×3m箱涵一座
	财政
	《台山市城市品质提升行动项目计划表（2026-2028）》
	1031.00 
	0.00 
	1031.00 

	4
	白沙水右岸白沙镇段堤防加固工程
	改扩建
	2028-2030
	白沙水 20 年一遇标准堤防加固 5.97km
	财政
	《台山市水网建设规划》
	2985.00 
	0.00 
	2985.00 

	5
	川中河护岸加固工程
	改扩建
	2028-2030
	建设护岸3km，清淤疏浚5km
	财政
	《台山市水网建设规划》
	3000.00 
	0.00 
	3000.00 

	（二）
	海堤工程
	
	
	
	
	
	27167.12 
	0.00 
	15098.12 

	1
	浪湾海堤加固工程
	改扩建
	2026-2028
	50年一遇，海堤达标加固0.738m、拆除重建1座挡潮闸，挡潮闸净宽2x3.0m
	财政
	《江门市海堤建设工程实施方案》
	1628.95 
	0.00 
	1628.95 

	2
	广海湾海堤加固工程
	改扩建
	2026-2035
	50年一遇，新建4.8km海堤
	财政
	《江门市海堤建设工程实施方案》
	24069.00 
	0.00 
	12000.00 

	3
	家寮海堤加固工程
	改扩建
	2024-2030
	50年一遇，海堤达标加固0.62km，维修加固1座挡潮闸，挡潮闸净宽3.0m
	财政
	《江门市海堤建设工程实施方案》
	1469.17 
	0.00 
	1469.17 

	（三）
	水库、山塘加固工程
	
	
	
	
	
	52500.00 
	0.00 
	52500.00 

	1
	水步镇长坑水库除险加固工程
	改扩建
	2028-2030
	[bookmark: _GoBack]现有坝体进行除险加固，并重建溢洪道，扩大有效库容
	财政
	《台山市水网建设规划》
	900.00 
	0.00 
	900.00 

	2
	台山市重点山塘加固工程
	改扩建
	2028-2030
	台山市72个重点山塘进行除险加固，主要工程包括：重建输水涵管；新建反滤体；重建溢洪道；大坝加固培厚，迎水坡砼护坡重建
	财政
	《台山市水网建设规划》
	21600.00 
	0.00 
	21600.00 

	3
	台山市老旧水库改造提升项目
	改扩建
	2027-2030
	对台山市大中小型老旧水库开展改造提升
	财政
	
	30000.00 
	0.00 
	30000.00 

	（四）
	病险水库水闸除险加固（重建）工程
	
	
	
	
	
	37771.92 
	0.00 
	37771.92 

	1
	台山市烽火角水闸重建工程
	新建
	2026-2030
	水闸重建，总净宽为 175.2m，共 24 孔，每孔净宽 7.3m，配套管理区整治等；新建船闸吊桥 1 座；上游烽火角连接堤（大隆洞河）加固 2km 等
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	26940.75 
	0.00 
	26940.75 

	2
	台山市铜鼓水闸重建工程
	新建
	2026-2028
	原址重建水闸，水闸闸孔总净宽为30.00m，单孔净宽2.00m，共15孔；水闸过闸流量为304.34m³/s。水闸横向总宽42.40m，闸室顺水流方向长度为4.80m，两侧连接堤衔接
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	3049.05 
	0.00 
	3049.05 

	3
	台山市茭勒水闸重建工程
	新建
	2026-2028
	原址重建水闸，水闸共有5孔，总净宽20m，过闸流量为157.55m³/s，是一座主要功能为挡潮、排涝兼有蓄淡灌
溉的中型水闸
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	1944.07 
	0.00 
	1944.07 

	4
	台山市北陡围达石水闸除险加固工程
	改扩建
	2027-2030
	水闸过闸流量为107m³/s；重建水闸上部结构；对破损结构进行修复；对水闸的所有闸门、启闭机进行更换，并增加检修门和锁定装置同时拆除重建启闭机房等
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	1153.61 
	0.00 
	1153.61 

	5
	台山市白沙水闸除险加固工程
	改扩建
	2027-2030
	水闸过闸流量为100m³/s；重建水闸上部结构；对破损结构修复；对水闸的所有闸门、启闭机进行更换，并增加检修门和锁定装置同时拆除重建启闭机房等
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	1053.70 
	0.00 
	1053.70 

	6
	台山市大隆迳北洞水闸除险加固工程
	改扩建
	2027-2030
	水闸过闸流量为348.23m³/s重建水闸上部结构；对破损的浆砌石结构修复，左岸下游新建浆砌石护坡；对水闸的所有闸门、启闭机进行更换，并增加检修门和锁定装置同时拆除重建启闭机房等
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	1839.25 
	0.00 
	1839.25 

	7
	台山市八孔水闸除险加固工程
	改扩建
	2027-2030
	水闸过闸流量为299.51m³/s；重建水闸上部结构，对水闸基础进行处理；对破损结构修复；对水闸的所有闸门、启闭机进行更换，并增加检修门和锁定装置同时拆除重建启闭机房等
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	1791.49 
	0.00 
	1791.49 

	（五）
	农村涝区治理工程
	
	
	
	
	
	213956.70 
	0.00 
	105000.00 

	1
	江门台山市白沙镇易受淹镇综合整治项目
	改扩建
	2027-2029
	水闸重建、电排站升级扩建、河道清淤整治，水系连通等治理工程
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	30000.00 
	0.00 
	30000.00 

	2
	江门台山市赤溪镇易受淹镇综合整治项目
	改扩建
	2027-2029
	水闸重建、电排站升级扩建、河道清淤整治，水系连通等治理工程
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	30000.00 
	0.00 
	30000.00 

	3
	台山市防洪排涝综合整治项目
	改扩建
	2028-2030
	分5个子项目：（1）台山市新昌水（城区段）防洪项目，包括坂潭水库扩建、新昌水堤防达标加固9km、新昌水（凤河）北支宁新~波浪段治理等。（2）台山市赤溪镇赤溪圩防洪项目，包括大坑水库扩建。（3）台山市赤溪镇田头片防洪排涝项目，包括猪乸潭水库排洪渠治理1.2km、新建田头围2.07km、新建田头泵站300kW、黄水坑河治理1.476km、新建长安围0.738km、新建长安泵站300kW。（4）水库清淤项目：坂潭、老营底、大坑、猪乸潭水库清淤约125万方.（5）对工业新城园区下游河渠开展清疏和改造工作
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	25000.00 
	0.00 
	25000.00 

	4
	台山市涝区综合治理工程
	改扩建
	2028-2030
	分3个子项目：（1）端芬镇涝区，疏浚河道32.24km，重建水闸8宗，扩建、新建、新建电排站9宗。（2）广海镇涝区，清淤疏浚27.12km，重建（新建）水闸10座，总净宽96m，重建（新建）泵站5座，排水流量33.9m³/s，建设堤防（护岸）4.45km。（3）斗山镇涝区，清淤疏浚32.24km，重建（新建）水闸8座，总净宽44m，重建（新建）泵站9座，排水流量27.94m³/s
	财政
	《江门市水利发展“十五五”规划》
	128956.70 
	0.00 
	20000.00 

	二
	水资源配置及保障工程
	
	
	
	
	
	60386.03 
	6000.00 
	54386.03 

	（一）
	水资源配置工程
	
	
	
	
	
	50245.28 
	6000.00 
	44245.28 

	1
	台山市供水管网及配套设施改造工程
	续建
	2025-2028
	台山市供水管网及配套设施改造工程建设地点位于台山辖区范围内，包含5个子项目：1.台山市农村小型集中供水提质改造工程，主要建设任务为铺设管道总长238.40千米，新建加压站12座，改造小型独立集中供水工程5宗，建设智慧化管理服务。2.台山市赤溪镇、川岛镇（下川岛）、冲蒌镇农村饮水改造工程，铺设供水管道总长272.68千米。3.台山市渔港经济区给排水设施升级改造项目，新建管道12.685千米，改造老旧管道52.07千米。4.台山市台城供水管网改造工程，改造城区管道约130千米。5.台山市金星湖供水管网建设工程，新建泵站1座，重建橡胶坝1座，新建供水管道4.606千米
	财政
	
	30630.00 
	6000.00 
	24630.00 

	2
	冲蒌镇供水管道引调水工程
	新建
	2026-2030
	（1）供水管网。拟在村道和省道S367（冲恩线冲蒌至三合路段）新建DN600供水管道约10km。设计起点位于台山市三合镇南环路与安和村口交叉口，沿村道和省道S367敷设，设计终点位于省道S367东侧与省道S273的交汇处、冲蒌镇三星公园南侧桥头。新建管道沿线设置检查井、排气、排泥、预留口、检修阀门、电磁流量计、水质水压在线监测仪器等管道附属设施。（2）调蓄泵站。拟在冲蒌镇变电站附近建设调蓄泵站，规模1.4万m3/d。采用变频卧式离心泵，大泵2用1备，单泵流量为320m3/h，扬程为35米；小泵1台，流量为100m3/h，扬程为35米。主要建构筑物含泵站、调蓄水池、投药间、配电间等。
	企业
	
	4615.28 
	0.00 
	4615.28 

	3
	台山市台城污水处理厂再生水利用与绿色赋能项目
	新建
	2028-2029
	选取台城污水处理厂尾水作为再生水水源，构建 “污水处理厂尾水-凤河湖生态净化-工业新城回用” 闭环循环体系
	财政
	台山市水网建设规划
	15000.00 
	0.00 
	15000.00 

	(二)
	调蓄工程和水源工程
	
	
	
	
	
	10140.75 
	0.00 
	10140.75 

	1
	台山市上下川岛小型引调水工程
	新建
	2026-2030
	1.上川岛部分：红坎山塘、捻沙水库、矢山水库、捻坪水库清淤加固；捻沙水库新建管道向矢山水库输送原水，盛森龙水库铺设管网接入现状三洲水厂原水管；捻坪水库新建水厂，并铺设清水管向沙堤、飞沙滩两个方向供水。2.下川岛部分：牛塘水库、黄陂坑水库清淤扩建；在下洋村接惠众自来水输水管铺设清水管向王府洲方向供水；泾口水库新建水厂接入现状供水管道
	财政
	《江门市水网建设规划》
	10140.75 
	0.00 
	10140.75 

	三
	乡村振兴水利基础工程
	
	
	
	
	
	334236.00 
	0.00 
	90936.00 

	（一）
	农村供水工程
	
	
	
	
	
	7000.00 
	0.00 
	7000.00 

	1
	台山市农村供水“三同五化”改造提升工程
	续建
	2026-2030
	铺设供水管道总长约78.014km
	财政、企业
	《台山市全域自然村集中供水工作实施方案（2019～2025）》
	7000.00 
	0.00 
	7000.00 

	（二）
	灌区现代化建设与改造
	
	
	
	
	
	327236.00 
	0.00 
	83936.00 

	1
	广海湾灌区续建配套与现代化改造工程
	新建
	2026-2035
	工程建设范围主要是广海湾灌区的骨干工程，包括水源工程、骨干灌排渠道、引水灌溉工程、水系连通工程等，具体包括：现有渠道改造长度为174km（含渠系建筑物），灌区范围干渠渠顶路升级改造长度为219km，灌区连通工程包括新建或延伸连通渠道15.4km
	财政
	《广东省农田灌溉发展规划》《广东省水网建设规划》
	287300.00 
	0.00 
	44000.00 

	2
	陈坑水库灌区续建配套与现代化改造工程
	改扩建
	2026-2030
	改造灌溉渠道总长度10.88km，渠系建筑物改造109座，改造管理设施1处，新建安全设施12处，计量设施新建6处、改造3处
	财政
	《江门市水资源配置专项规划》
	6648.00 
	0.00 
	6648.00 

	3
	响水潭水库灌区续建配套与节水改造工程
	改扩建
	2028-2030
	改造渠道总长20.5km，新建、重建或加固渠系建筑物60座，重建管养站4座，灌区信息化工程，灌区标准化建设
	财政
	《台山市水网建设规划》
	8065.00 
	0.00 
	8065.00 

	4
	猪乸潭水库灌区续建配套与节水改造工程
	改扩建
	2028-2030
	改造渠道总长13.1km；重建管养房2座，重建或加固渠系建筑物55座，灌区信息化工程1项
	财政
	《台山市水网建设规划》
	5965.00 
	0.00 
	5965.00 

	5
	南坑水库灌区续建配套与节水改造工程
	改扩建
	2028-2030
	改造整治渠道7.73km,重建或加固渠系建筑物8座，灌区信息化工程和灌区标准化建设
	财政
	《台山市水网建设规划》
	2625.00 
	0.00 
	2625.00 

	6
	台山市水利因素撂荒地整治项目
	改扩建
	2028-2030
	大中型灌区干渠、支渠等骨干工程升级改造，实施骨干渠道延伸、泵站改造、沟渠清淤等工程，扩大有效灌溉覆盖范围，提升渠道输水能力与水资源利用率，主要工程内容：骨干渠道延伸28.45km，新建、改造灌排泵站43座，新建输水管道12.20km，干支灌溉沟渠清淤疏浚85.30km。完成水利因素撂荒地治理图斑45个，面积566.07亩
	财政
	
	16633.00 
	0.00 
	16633.00 

	四
	水生态保护与修复工程
	
	
	
	
	
	64409.30 
	17615.00 
	46794.30 

	(一)
	幸福河湖建设（生态廊道工程）
	
	
	
	
	
	15925.00 
	5915.00 
	10010.00 

	1
	大隆洞河幸福河湖建设项目
	续建
	2025-2026
	围绕“河安湖晏、水清鱼跃、岸绿景美、宜居宜业、人水和谐”的总体目标，将台山市大隆洞河建设为幸福河湖，全面提升江河湖泊保护治理能力和水平
	财政
	《江门市水网建设规划》《台山市水网建设规划》《广东省大隆洞河幸福河湖建设项目实施方案》
	15925.00 
	5915.00 
	10010.00 

	(二)
	水土流失治理项目
	
	
	
	
	
	5430.00 
	2700.00 
	2730.00 

	1
	台山市大隆洞河生态清洁小流域治理工程
	改扩建
	2028-2030
	针对大隆洞流域集雨面积710km2实施水土流失治理、面源污染防治、水环境改善、人居环境提升
	财政和企业
	《台山市水网建设规划》
	5430.00 
	2700.00 
	2730.00 

	(三)
	农村水系综合整治工程
	
	
	
	
	
	17000.00 
	0.00 
	17000.00 

	1
	台山市全域农村水系综合整治工程
	改扩建
	2028-2030
	对全市17个镇（街）集雨50~200平方公里农村河道开展清淤疏浚、岸坡整治等工程
	财政
	《台山市水网建设规划》
	17000.00 
	0.00 
	17000.00 

	（四）
	农村水污染治理
	
	
	
	
	
	25934.30 
	9000.00 
	16934.30 

	1
	台山市污水处理设施及配套管网建设及提升改造项目
	续建
	2025-2030
	项目覆盖1920个自然村，新建34座污水处理设施，处理规模为1555m3/d，新建预处理设施391座，处理规模3060m³/d；配套新建污水收集主管长度约84.392km，巷道污水收集支管或暗渠化长度约306.115km
	财政
	《台山市水网建设规划》
	25934.30 
	9000.00 
	16934.30 

	五
	数字孪生水利工程
	
	
	
	
	
	5458.00 
	0.00 
	4998.00 

	(一)
	水文监测能力提升工程
	
	
	
	
	
	1240.00 
	0.00 
	780.00 

	1
	台山市水文监测能力提升工程
	新建
	2026-2035
	改建白沙水白沙水文站、那扶河那扶水文站，新建新昌水坂潭、石花、斗山河斗山水位站、新松水库水位站，新建中型水库入库、出库水文站各11个
	财政
	《广东省水文现代化建设规划》
	1240.00 
	0.00 
	780.00 

	(二)
	数字孪生工程建设
	
	
	
	
	
	4218.00 
	0.00 
	4218.00 

	1
	水利工程安全监测设施
	新建
	2026~2030
	大中型水库开展3宗流量、7宗变形、1宗渗流监测；小型水库开展98宗变形、98宗渗流、1宗视频监测；大中型水闸开展22宗流量、23宗变形、23宗渗流、22宗水位、22宗雨量、22宗视频监测；泵站开展1宗流量、1宗变形、1宗渗流、1宗水位、1宗雨量、1宗视频监测；大中型灌区开展2宗水位、2宗雨量、2宗水量、2宗视频、11宗墒情监测
	财政
	《台山市水网建设规划》
	4218.00 
	0.00 
	4218.00 

	六
	深化水利重点领域改革
	
	
	
	
	
	1245.00 
	0.00 
	1245.00 

	（一）
	重要河湖生态流量保障
	
	
	
	
	
	120.00 
	0.00 
	120.00 

	1
	斗山河生态流量保障工程
	新建
	2028-2030
	编制生态流量保障方案，建设生态流量站点，开展生态流量管控
	财政
	江门市水资源配置专项规划（2022-2035年）
	60.00 
	0.00 
	60.00 

	2
	深井水生态流量保障工程
	新建
	2028-2030
	编制生态流量保障方案，建设生态流量站点，开展生态流量管控
	财政
	江门市水资源配置专项规划（2022-2035年）
	60.00 
	0.00 
	60.00 

	(二)
	河湖管护工程
	
	
	
	
	
	1000.00 
	0.00 
	1000.00 

	1
	台山市河湖管护工作
	续建
	2026-2030
	开展河湖日常管护工作
	财政
	《江门市水利发展“十四五”规划》
	1000.00 
	0.00 
	1000.00 

	(三)
	水土保持监管
	
	
	
	
	
	125.00 
	0.00 
	125.00 

	1
	台山市水土保持目标责任制考核第三方服务项目
	续建
	2026-2030
	对生产建设项目扰动图斑进行现场复核，完成上级下达年度水土流失治理任务
	财政
	《江门市水网建设规划》
	125.00 
	0.00 
	125.00 





