附件1

台山市城市综合性公园建设任务表（2015-2020年）

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 完成时间 | 成员单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高佬山平安公园 | 市城市综合管理局 台城街道办 | 2016年 | 市公安局、市城乡规划局、市住房和城乡建设局、市国土资源局、市林业局、市财政局 |  |
| 2 | 金星湖公园（首期） | 市土地开放储备中心 市城市综合管理局 | 2020年 | 台城街道办、市城乡规划局、市住房和城乡建设局、市国土资源局、市林业局、市旅游局、市文广新局、市财政局、市体育局 |  |

附件2

台山市镇级公园建设任务表（2015-2020年）

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 完成时间 | 成员单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇级公园 | 都斛镇、深井镇、水步镇、斗山镇、广海镇 | 2015年 | 市城市综合管理局、市林业局、市城乡规划局、市国土资源局、市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 镇级公园 | 冲蒌镇、赤溪镇、川岛镇、海侨农场 | 2016年 | 市城市综合管理局、市林业局、市城乡规划局、市国土资源局、市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 镇级公园 | 四九镇、白沙镇、三合镇、海宴镇、汶村镇、北陡镇、端芬镇、大江镇 | 2020年 | 市城市综合管理局、市林业局、市城乡规划局、市国土资源局、市住房城乡建设局 |  |

附件3

台山市村居公园建设行动方案

一、总体要求

按照《台山市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》要求，结合我市村居环境整治、林业生态文明万绿村和乡村绿化美化建设，大力推进村居公园建设，让人民群众享受便捷的公园服务，制定本方案。

二、工作目标

2015-2020年，全市313个村（居）各建成至少1个村居公园，实现我市村居公园全覆盖的目标。

三、建设标准

（一）公园应建于村居范围内人群聚集处；

（二）村居公园面积达到2000平方米以上，绿化覆盖率50%以上；

（三）设施配套基本齐全，公园标识统一，能体现当地文化内涵和乡土特色。

四、具体任务

2015-2016年，建成157个村居公园，2017-2020年，建成156个村居公园（详见附表）。

五、责任分工

村居公园建设责任单位为属地镇，市林业局和市城市综合管理局负责业务指导，其中市林业局负责指导乡村公园建设，市城市综合管理局负责指导社区公园建设。

六、建设内容

（一）社区公园。

充分利用“三边地”，结合城市的“三旧”改造和旧城改造，见缝插绿，推进社区公园的建设。

1．布局设计。公园布局以简洁实用为原则，设计以满足当地居民的活动、休闲、娱乐为目的。地面有适当比例的硬地铺装，配置植物造景和园林小品。

2．设施配套。配有必要的园凳、亭廊、园路等休闲游憩设施以及垃圾箱、垃圾池、服务指引、公园标识等公共服务设施。有条件的社区，可增加公共卫生间、儿童玩乐设施、健身器械、球场等康体文化设施。

3．绿化种植。绿化以高大乔木为主，多选用冠幅大的乡土树种，植物配搭简单明了，便于日后管理。

4．文化内涵。结合社区文化宣传活动，增加宣传栏、突现社区文化教育。有条件的社区可以增加群众舞台，用于社区的各种文艺表演，增添文化气氛。

5．养护管理。各社区公园要落实管护经费，专人负责，确保良好的园容园貌，为社区民提供休整洁干净休憩环境。

（二）乡村公园。

结合乡村环境整治、林业生态文明万绿村和乡村绿化美化建设，利用村庄周边闲置土地、山林、塘基、晒谷场等资源建设乡村公园。

1．布局设计。坚持因地制宜原则，以满足当地村民生产、活动需求为目的。尽可能将有特色的村落建筑群、原有的牌坊、纪念亭作为公园的组成部分，融入乡村公园规划当中，建设公园式村落。

2．设施配套。配有必要的园凳、园路等休闲游憩设施以及垃圾箱、公园标识等公共服务设施，有条件的乡村公园可以增加公共卫生间、宣传栏、球场等康体文化设施。

3．绿化种植。尽量保留原有乡村的树木，种植高大乔木，以乡土树种主，植物配搭简单明了，便于日后管理。

4．文化内涵。突出展示乡土文化的特色，结合当地村落自然资源，挖掘乡土人文历史，突出亮点，营造乡土特色。

5．养护管理。各公园应落实管护经费，以村民自治为主，确保良好的园容园貌，为村民提供整洁干净休憩环境。

责任单位：各镇

成员单位：市城市综合管理局、市林业局

附表：台山市 2015-2020年村（社区）公园建设任务分解表

附表             台山市2015-2020年村（社区）公园建设任务分解表

单位：个

| 序号 | 镇别 | 村（居）委会 |  | 2015年 |  | 2016年 |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 其中：居委会 | 数量 | 其中：居委会 | 数量 | 其中：居委会 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |  |
| 合计 |  | 313 | 36 | 79 | 20 | 78 | 16 | 47 | 40 | 37 | 32 |  |
| 1 | 台城 | 37 | 11 | 9 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| 2 | 大江 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| 3 | 水步 | 21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| 4 | 四九 | 23 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |
| 5 | 白沙 | 20 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 6 | 三合 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 冲蒌 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | 斗山 | 19 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 | 都斛 | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 10 | 赤溪 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 端芬 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 12 | 广海 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 海宴 | 21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| 14 | 汶村 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | 深井 | 18 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | 北陡 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 17 | 川岛 | 19 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 18 | 海侨农场 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

附件4

台山市森林公园建设任务表（2015-2017年）

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 完成时间 | 成员单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 县级森林公园（2个） |  |  |  |  |
| 1 | 台山市石花山森林公园 | 市林业局 | 2015年 | 市城市综合管理局、市财政、市城乡规划局、市环境保护局、台城街道办、冲蒌镇 |  |
| 2 | 台山市冲蒌红岭森林公园 | 市林业局 | 2017年 |  |  |
| 二 | 镇级森林公园（13个） |  |  |  |  |
| 1 | 四九镇蛮陂头森林公园、赤溪镇北闸森林公园、海宴镇廓峰森林公园、深井镇塔山森林公园、斗山镇正坑森林公园、广海镇康洞森林公园、川岛镇上川棋盘山森林公园 | 市林业局 | 2015年 | 各镇（街、场）、市环境保护局 |  |
| 2 | 台城街道、大江镇、水步镇、三合镇、端芬镇、海宴华侨农场 | 市林业局 | 2017年 |  |  |

附件5

台山市生态景观保护规划行动方案

一、总体要求

根据《台山市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》要求，紧紧围绕“加快转型升级，建设幸福侨乡”的核心任务，强化尊重自然，保护自然的生态文明理念，加大我市生态景观保护力度，特制定本方案。

二、工作目标

以我市的自然生态资源为依托，通过划定生态景观控制线，对全市的农田保护区、自然保护区、饮用水源保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地等资源进行规划保护，并对生态格局合理安排，科学布局，以公园城市理念将我市当作一个大公园进行规划。生态控制线划定比例达到我市国土总面积的60%以上。

三、工作任务

（一）资料收集。

各相关职责部门需提供相关必要的基础资料给市城乡规划局，为公园城市建设工作提供基础保障（详见附表）。

（二）规划编制。

在收集的基础资料的基础上，由市城乡规划局牵头，结合我市的实际情况，将自然保护区、水源保护区、主干河流及堤围、大型湖泊及水库、基本农田、山林、生态景观林带、防护林带、风景名胜区、森林公园、湿地公园、综合公园等划定生态景观控制线，纳入公园城市体系，编制《台山市生态景观保护规划》（《台山市生态控制线规划》）。

牵头单位：市城乡规划局

成员单位：市农业局、市林业局、市水务局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市环境保护局、市交通运输局、市城市综合管理局、市旅游局、各镇（街、场，下同）

完成时间：2015年12月

（三）实施和保护。

上述规划成果上报市人民政府批准实施，各职责部门要通力合作，根据各自的职能，狠抓落实。

各镇对有条件的山林、湖泊、湿地等生态资源进行景观规划，合理设计，并逐步组织实施。按用地的性质建设城市公园、森林公园、湿地公园等，让更多的市民能共享生态文明的成果。

各职能部门要加强联动,综合执法。对划定的生态景观控制线要制定管理制度，加强监督。对生态景观控制线范围内非法建设建筑物、构筑物，非法侵占林地，非法采石、采沙活动，非法排放污染源、破坏生态环境资源等违规行为进行清理和整治。

牵头单位：各镇

成员单位：市城乡规划局、市国土资源局、市环境保护局、市农业局、市林业局、市水务局、市海洋与渔业局、市交通运输局、市城市综合管理局、市旅游局

完成时间：2020年底

附表：各镇（街、场）、部门需提供资料任务表

附表

各镇（街、场）、部门需提供资料任务表

| 负责内容 |  | 相关责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责收集相关部门基础资料 |  | 责任单位：市城乡规划局 | 2015年8月 |
| 提供农保区现状分布图及属性情况说明 |  | 牵头单位：市国土资源局 成员单位：各镇（街、场）、市农业局 | 2015年8月 |
| 提供生态公益林、山林现状分布图及属性情况说明 |  | 牵头单位：市林业局 成员单位：各镇（街、场）、市国土资源局 | 2015年8月 |
| 提供森林公园、自然保护区、市属公园现状分布图及属性情况说明 |  | 牵头单位：市林业局、 成员单位：各镇（街、场）、市城市综合管理局 | 2015年8月 |
| 提供河流、湖泊、水库水体现状分布图及属性情况说明 |  | 牵头单位：市水务局 成员单位：各镇（街、场） | 2015年8月 |
| 提供现有风景名胜区、公园、主干道绿化、防护林带分布图及属性情况说明 |  | 牵头单位：市城市综合管理局 成员单位：各镇（街、场）、市林业局、市农业局 | 2015年8月 |
| 提供交通线路图 |  | 责任单位：市交通运输局 | 2015年8月 |
| 备注 | 1.基础资料的图纸格式、比例按市城乡规划局的要求提供； 2.相关属性说明包括面积、用地性质、管理情况、使用情况和相关建议等。 |  |  |

附件6

台山市龙头公园建设行动方案

一、总体要求

按照《台山市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》要求，推动石花山龙头公园做大做强，发挥其在公园城市建设中的示范引领作用，特制定本行动方案。

二、工作目标

通过对石花山龙头公园现有及周边资源的整合和扩容，可实行所有权和经营权分离，进一步理顺管理体制，挖掘文化内涵，展现特色、铸造品牌。加大基础设施建设，完善交通配套，将风景区内所有商品林逐步调整为生态公益林，打造成集生态、休闲、旅游、文化为一体的风景名胜区。具体如下：

——至2015年底，完成石花山风景区现有及周边资源的整合。

——至2020年底，石花山打造成具有特色、文化内涵丰富的风景名胜区。

三、工作任务

（一）编制总体规划。

明晰风景区的红线范围，将台城街道的山林地、石花北公园、名人公园（规划）等纳入风景区范围，充分挖掘景区的历史文化内涵，体现侨乡文化特色。

牵头单位：市城市综合管理局

成员单位：市城乡规划局、市林业局、市旅游局、台城街道办、市工业新城管委会

完成时间：2015年12月

（二）资源整合。

按照重新划定的红线范围和景区总体规划，整合石花山风景区自身景点及石花北公园等周边资源，进一步强化景区整体性，提升建设、管理和服务水平，促进景区可持续发展。

责任单位：市城市综合管理局

成员单位：台城街道办、市城乡规划局、市旅游局、市工业新城管委会

完成时间：2015年12月

（三）景区建设。

依据景区总体规划，继续完善风景区的相关基础设施，充分发掘石花山侨乡文化内涵，将其打造成集城市公园和森林公园功能为一体的旅游、休闲景区，彰显“侨乡”风采。

——至2016年，一是将属于台城街道办辖下社区的 550亩商品林调整为生态公益林；二是对林改区苗木进行抚育，尽快形成景观；三是完成石花北公园施工图的详细设计，完成景区第一期主体工程建设。四是对风景区内建筑物（西岩寺、知青楼、飞虎亭、石花亭、九孔桥等）和摩崖石刻进行历史调查，充实文化内涵；五是建设台山玉石文化展览馆，展示本地特色珍品台山玉石；六是完善景区道路、照明、排污等基础设施并增添应急、安全、体育等设施等；七是同步配套公交站场。

——至2020年，一是对景区5.5公里绿道两旁的林相加以改造，增加色彩；二是增加北侧出入口广场、停车场、 休闲设施等，修建北侧登山径等道路，实现南北的连通；三是强化风景区总体协调性，提升建设、管理水平和服务水平，促进景区可持续发展。

牵头单位：市城市综合管理局

成员单位：市城乡规划局、市住房城乡建设局、市国土资源局、市林业局、市旅游局、市工业新城管委会

（四）交通配套建设。

结合公交站场配建情况，开通接驳风景区的公交线路，提升市民游览的便捷性。

牵头单位：市交通运输局

成员单位：市城市综合管理局、市城乡规划局

完成时间：2016年12月

附件7

台山市特色田园风光公园建设行动方案

一、总体要求

按照《台山市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》要求，为充分利用我市现有的农田、森林、水体等生态景观资源，打造具有台山特色的水稻文化公园，加快推进大地园林化，制定本方案。

二、工作目标

至2020年底，建成台山中国农业公园——都斛水稻文化公园。

——至2015年底，完成公园的总体规划；

——至2016年底，初步完成公园的基本设施建设；

——至2020年底，完成公园资源整合、周边环境整治，建成配套完善、功能齐全、具有台山特色的水稻文化公园。

三、主要任务

充分利用都斛镇莘村1万多亩高产稳产水稻示范田， 通过科学规划设计，充分挖掘水稻种植的农耕文化与观光旅游价值，打造一个既能领略农耕文化，又能体验生产劳作的水稻文化公园。

——至2015年，完成公园的总体规划。主要包括划定公园红线范围和旅游线路，对原有路网、管网等配套设施进行改造规划；

——至2016年，初步完成公园原有的基本配套设施建设（改造）。包括主要出入口、机耕路等观光线路、停车场、瞭望亭、公共卫生间等基础设施；

——至2020年，继续完善配套设施。主要包括农业和旅游业、文化特色产业相衔接，挖掘、展示农耕文化，突出农田生态特色。

牵头单位：市旅游局

成员单位：都斛镇、市农业局、市城乡规划局、市住房和城乡建设局、市城市综合管理局、市水务局、市林业局

附件8

台山市城乡绿廊建设行动方案

一、总体要求

按照《台山市公园城市建设工作纲要（2015-2020年）》的要求, 以城乡绿廊建设为脉络，积极建设提升台山市城乡沿海、沿江（河）、沿路绿化景观带、城市主干道和城市出入口的绿化景观水平，实现城市出入口、城市主干道、城市各功能区及城乡公园之间绿廊的有机连通。

二、工作目标

以我市江、河、海等水体为依托，把滨水廊道打造成集观光休闲、全民健身为一体的带状公园；以陈宜禧路等城市主干道以及高速出入口为网络，把沿路廊道打造成为“一路一特色、全年常绿、四季有花”的生态景观带；将各公园景点有机联系，打造特色鲜明的公园组团间慢行系统。结合珠三角绿道的建设，打造具有侨乡特色，都市风光和田园景色交相辉映的城乡慢行系统。

至2016年，完成通济河市区段沿河景观带建设；初步建成50km以上的川岛休闲旅游“潮人径”。2017至2020年，完善市域主要绿色廊道建设或升级改造；完成以石花山龙头公园为主的公园组团间的慢行系统建设；完成“岛岸联动”的滨海休闲旅游“潮人径”建设。

三、工作任务

（一）滨水绿廊建设。

滨水绿廊以“绿”为基调，以“水”为借景，以“游”为主线，在利用原有地形基础上，与城市、道路、景观绿地等巧妙有机融合，营造出各具特色、环境优雅、景观丰富、宜观宜游的带状公园式绿化廊道。以人为本，注重功能的实用性，做到整体上绿化、重点上美化、局部上强化。植物配置上以开花乔木、花灌木为主，丰富景观色彩和层次，做到四季有花可赏、有景可观。

城市建成区范围内的硬质驳岸沿线悬挂盆裁植物，种植勒杜鹃、马缨丹、软枝黄蝉、炮仗花等开花悬垂植物，软化美化驳岸，营造自然化河堤；岸边浅水区种植水生美人蕉、再力花、芦苇、菖蒲等水生植物，达到美化河道，净化水体的功能；河堤两侧最大化利用土地进行绿化，结合人行道、绿道的设置进行绿化配置。在与城市道路交汇处、重要城市建筑物等景观节点，进行重点景观营造，根据立地条件配置大乔木，选择点缀石景、雕塑等小品，提升景观效果和品位。

在城郊和乡村地段的河道景观以植物景观营造为主，选择开花乔木、色叶植物造景，强调大色块大效果，打造沿河绵延的景观林带。

2015-2016年，建成通济河市区段（约6km）沿河景观带建设。

（二）沿路绿廊建设。

城市道路绿廊以“绿”为主线，充分发挥和利用道路周边城市街景、山林植被、公园绿地等景观资源优势，形成绿色生态、景观相连、色彩丰富的道路绿化景观，打造生态、休闲、宜行的生态廊道。加大道路绿廊建设力度，把城市公园、街头绿地有机串联，做到点连线，线织面，逐步形成城市大公园格局。分车带选择冠大荫浓、抗性好的乔木为基调树种，配以开花植物和形态各异的花灌木、地被，营造色彩靓丽的连续的植物景观。人行道、分流岛绿化要强化遮荫功能。立交架、行人天桥、隧道、边坡等须实施立体绿化，营造城市竖向绿化景观。绿地、立体绿化应推广安装自动喷淋设施。

至2020年，提升市区各主干道绿化景观，完成沿路绿廊建设。完成以石花山龙头公园为主的公园组团间的绿廊建设。

（三）慢行系统建设。

以滨海、沿路绿廊为基础，结合珠三角绿道的建设，打造我市与乘车相对的另一交通系统，即慢行系统，将我市具有较高自然和历史文化价值的各类公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹等重要节点串联起来，为广大城乡居民提供更多的生活游憩空间。

沿海绿廊景观以道路贯通为重点，紧贴大自然，营造浪漫休闲的沿海自然景观风光带。

我市以川岛为龙头，岛岸联动，带动沿海区域以及雕楼、 温泉、洋楼等串联，构建旅游黄金线路，打造广东第一步行径，同时结合都斛万亩良田，打造农田风光特色步行径；

2015年，完成岛岸联动的慢行系统、步行径规划。

2016年，初步建成50km以上的川岛休闲旅游“潮人径”。

2017-2020年，扩大、完善川岛“潮人径”建设；完善岛岸联动慢行系统，建设休闲旅游第一步行径。

附表：城乡绿廊建设任务表

附表                                城乡绿廊建设任务表

| 序号 | 项目及规模 | 牵头单位 | 建设内容 | 完成时间 | 成员单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滨水绿廊 |  |  |  |  |
| 1 | 通济河沿河景观带建设 | 市城市综合管理局 | 新宁桥至三台桥（约6km）两岸沿河景观带 | 2016 | 市水务局、市发展改革局、市城乡规划局、市住房城乡建设局、市财政局、市国土资源局、台城街道办 |
| 二 | 沿路绿廊 |  |  |  |  |
| 1 | 仁孝路绿化 | 市城市综合管理局 | 1.7km绿化景观建设 | 2015 | 市财政局、台城街道办 |
| 2 | 南安路二期绿化 | 市土地开发储备中心 | 1km绿化景观建设 | 2015 | 市城市综合管理局 |
| 3 | 石华西路绿化 | 市工业新城管委会 | 1.3km绿化景观建设 | 2016 | 市城市综合管理局、台城街道办 |
| 4 | 提升市区主干道绿化景观 | 市城市综合管理局 | 市区主干道绿化 | 2020 | 市财政局、台城街道办 |
| 5 | 市区公园间绿廊建设 | 市城市综合管理局 | 市区公园间绿廊 | 2020 | 市财政局、市城乡规划局、台城街道办 |
| 三 | 慢行系统 |  |  |  |  |
| 1 | 岛岸联动慢行系统、步行径规划 | 市旅游局 | 全市慢行系统，步行径规划 | 2015 | 市城乡规划局、市城市综合管理局、市交通运输局、市公路局、各镇（场、街） |
| 2 | 川岛休闲旅游“潮人径”建设 | 川岛镇 | 建设50km以上“潮人径”，完善标识、说明、指示等 | 2016 | 市旅游局、市住房和城乡建设局、市城乡规划局 |
| 3 | 岛岸联动的滨海休闲旅游慢行系统建设 | 市旅游局 | 包括标识系统、游客中心、医疗点、信息咨询亭、机动车停车场、自行车停车场、弃物收集点、通讯设施、照明设施等。 | 2020 | 沿海各镇（场、街）、市城乡规划局、市住房城乡建设局、市财政局、市交通运输局、市公路局 |

公开方式：主动公开

台山市人民政府办公室 2015年11月23日印发