附件1

一般农村公路项目基本建设程序一览表

| 序号 | 类别 | 一般建设程序 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工单项合同估算价30-400万元的一般农村公路项目 | （1）项目建设单位组织开展建设方案编制工作，报请交通运输主管部门核备或审批建设方案，交通运输主管部门按需报送征求有关部门意见，概（预）算报财政部门审查（市级投资占项目总投资的50%以下的工程项目参考30万元以下项目委托中介审查）。（建设方案批复） |
|  |  | （2）根据批复的建设方案，按需开展工程招投标工作。（招投标，如有） |
|  |  | （3）向台山市交通运输局报监、施工许可。（施工许可） |
|  |  | （4）落实建设资金后组织开工。（开工） |
|  |  | （5）完工后办理验收手续。[交（竣）工验收] |
| 2 | 30万元以下（含30万） 的一般农村公路项目 | （1）项目建设单位开展建设方案编制，委托有资质的中介机构编制或审查概（预）算，并按需报请交通运输主管部门核备或审批建设方案(市地方公路管理站项目按《台山市地方公路管理站小型工程项目建设管理制度（试行）》执行，各镇（街）全额自筹的项目由各镇人民政府（街道办）自行核备或审批)。 |
|  |  | （2）根据建设方案，按附件3、4有关资料明细尽量补齐项目资料，组织施工单位开工建设。（开工） |
|  |  | （3）完工后办理验收手续。[交（竣）工验收] |

附件2

附件3

一般农村公路工程质量监督申请所需资料明细

| 序号 | 资料名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台山市交通运输工程质量监督申请书 | 1 |
| 2 | 建设方案文件 | 1 |
| 3 | 建设方案批复文件 | 1 |
| 4 | 中标通知书（如有） | 各1份 |
| 5 | 工程承发包合同文件 | 各1份 |
| 6 | 施工单位资质及主要人员资质 | 各1份 |
| 7 | 监理单位资质（如有）及主要人员资质 | 各1份 |
| 8 | 建设单位、施工单位、监理单位（如有）、设计单位签订的《交通建设项目工程质量承诺书》（原件） | 各1份 |
| 备 注 | 相关资质材料可提供复印件，由所属单位审核盖章。 |  |

附件4

| 施工许可申请书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台山市××××××工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可申请书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 （项目单位） 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 （项目法人） 地址及邮政编码 |  |  |  |  |  | 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表 人姓名及 联系方式 |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 委托代理 人姓名及 联系方式 |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  | 1. 立项批复文件（如有），施工图设计（建设方案）批复文件，国土、环保、规划等部门意见（批复） 2. 设计、监理、施工的招标文件及其中标通知书(若不须招标则提供委托书) 3. 设计、监理、施工单位资质证明材料，设计、监理、施工合同 4. 质量监督登记书 5. 资金到位情况承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  | 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 起讫桩号（或中心桩号）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设凭据 |  |  |  |  |  | 工程项目批准机关：台山市发展和改革局 文号： 日期： 年 月 日 施工图设计批准机关：台山市交通运输局 文号： 日期： 年 月 日 批准总预算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地征用办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通主管部门 对建设资金的 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程 桩号 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 合同价 |  |  |  | 承建内容 |  |  | 单位名称 |  | 资质等级 |  |  | 合同价 |  | 监理人 员数量 |  |  |  |
| 项目法人 基本情况 |  |  |  | 项目法人名称:(章) 法定代表人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 委托的项目建设管理单位: ××镇城镇建设管理与环保局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请开工日期: 计划竣工日期: 计划工期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项目施工许可实施机关的下一级地方人民政府交通运输主管部门初审意见: 签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项目施工许可实施机关审批意见: (章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

附件6

附件7

交通建设工程补助资金申请所需资料明细表

| 序号 | 资料名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程立项（如有）、施工图批复（建设方案批复）文件 | 1 |
| 2 | 工程预算书 （财政或中介单位审核） | 1 |
| 3 | 中标通知书（如有） | 1 |
| 4 | 施工（建安费）合同 | 1 |
| 5 | 工程结算书(财政或中介单位审核） | 1 |
| 6 | 交（竣）工验收书[未交（竣）工的提交财政审核的施工进度款的审核意见] | 1 |
| 7 | 工程发票（江门市外的中标单位须提供完税证明） | 1 |
| 备 注 |  |  |